**Sławków, 20.04.2020 r.**

**SO-VII.0057.3.2020**

**Informacja Burmistrza Miasta o pracy między sesjami**

**za okres od 11 lutego 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r.**

**W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami:**

1. Aktualizacja Rejestru Działalności Regulowanej Burmistrza Miasta Sławkowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Kontynuacja prac związanych z likwidacją stanowisk kontenerowych na odpady.
3. Nadzór i koordynacja realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławków. Bieżące reagowanie na sytuacje problemowe związane z niewłaściwym deponowaniem odpadów przez mieszkańców Sławkowa.
4. Opiniowanie rocznych planów łowieckich na sezon łowiecki 2020/2021.
5. Opracowanie dla WIOŚ w Katowicach informacji na temat funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych w okresie epidemii.
6. Opracowanie wniosków na bezpłatne zabiegi znakowania zwierząt właścicielskich oraz na zabieg sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.
7. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
8. Prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami zamiaru usunięcia drzew i krzewów przez mieszkańców Sławkowa, jak i osoby prawne.
9. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej i analitycznej dla GUS i WIOŚ, między innymi w zakresie: paliw, nośników energii, zadrzewień, odpadów, programów wodno-ściekowych.
10. Przekazanie do Marszałka Województwa Śląskiego informacji o podmiotach wykreślonych i wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
11. Przekazanie raportu oddziaływania na środowisko Zakładu Przetwórstwa Warzyw i Owoców do organów uzgadniających i opiniujących.
12. Przeprowadzenie prelekcji z zakresu edukacji ekologicznej (odpady) dla Grupy Razem Łatwiej z MOK Sławków.
13. Przeprowadzenie spotkania z kierownikami i pracownikami jednostek organizacyjnych UM dotyczącego zasad funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.
14. Przeprowadzenie w asyście Straży Miejskiej i Policji interwencji w związku z podejrzeniem znęcania się nad zwierzętami i dalsze prowadzenie sprawy w zakresie podejrzenia celowego trucia psa środkami mogącymi doprowadzić do jego śmierci (pobranie próbki żywności i przekazanie do laboratorium toksykologicznego).
15. Przygotowanie informacji do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie oświadczenia podmiotu zobowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne.
16. Przygotowanie materiałów prasowych dot. sposobów postępowania z odpadami w czasie epidemii, prac i zadań wykonywanych przez zespół ds. zieleni i utrzymania czystości.
17. Przyjmowanie i realizacja zgłoszeń dotyczących nielegalnych wysypisk odpadów na terenie Gminy Sławków. Doprowadzenie do likwidacji dzikich wysypisk odpadów w rejonie ulicy Groniec (w pobliżu pomnika Ordona), jak i w rejonie ulicy Cegielnianej.
18. Przyjmowanie informacji o zawartych umowach na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Sławków.
19. Przyjmowanie skarg mieszkańców zgłaszanych telefonicznie dotyczących odbierania odpadów z terenu Gminy Sławków oraz wyjaśnianie zaistniałych sytuacji z firmą pełniącą usługi odbierania odpadów komunalnych, udzielanie odpowiedzi mieszkańcom.
20. Przyjmowanie wniosków na dofinansowanie do odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.
21. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących porzuconych zwierząt domowych oraz udzielanie im pomocy przy udziale TOZ w Chorzowie.
22. Przystąpienie do opracowania sprawozdania z Programu Ochrony Powietrza.
23. Przystąpienie do opracowywania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
24. Realizowanie zadań z zakresu działań zespołu ds. zieleni i utrzymania czystości, w tym m.in.:

- przeprowadzenie akcji dezynfekcji miasta w związku z zagrożeniem epidemiologicznym,

- pielęgnacja alei drzew przy ulicach: Świętojańska, Krakowska, Legionów Polskich,

- pielęgnacja drzewostanu i roślinności w obrębie Rynku i Małego Rynku,

- kompleksowa pielęgnacja drzewostanu wraz z cięciami sanitarnymi w parku miejskim i w obrębie ścieżki rowerowej,

- sprzątanie miasta, w tym likwidacja dzikich wysypisk odpadów przy Okradzionowskiej, Wrocławskiej, Strzemieszyckiej, Fabrycznej, Burki i na ścieżce rowerowej,

- zamiatanie ulic i chodników na bieżąco opróżnianie koszy ulicznych.

1. Rozpatrywanie wniosków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy (dzierżawy gruntów pod stanowiska kontenerowe, dzierżawy pojemników na odpady komunalne zbierane selektywnie).
2. Rozwiązywanie problemów związanych z podrzucaniem odpadów na stanowiska kontenerowe przez osoby niebędące mieszkańcami Sławkowa (przy udziale Straży Miejskiej).
3. Spotkania z Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych i Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Sami Swoi dotyczące nowego systemu odpadowego.
4. Udzielanie informacji publicznej dotyczącej: realizacji rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności w roku 2019, sensorów jakości powietrza, odbioru odpadów, utrzymania zieleni w mieście.
5. Wydanie negatywnej opinii do wniosku Przedsiębiorstwa T i C L. Trzcionkowska, A. Cieślik poprzedzającej wydanie zmiany do decyzji na przetwarzanie (odzysk) odpadów, polegającego na wypełnianiu odpadami tereny niekorzystnie przekształconego i utwardzaniu powierzchni terenu, w ramach rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego cegielni „Sławków” w granicach administracyjnych miasta Sławków przy ul. Cegielnianej.
6. Ze względu na dużą populację dzików wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Będzinie o wydanie zezwolenia na odstrzał redukcyjny dzików.
7. Zorganizowanie transportu i przekazanie karmy dla zwierząt pozostających pod opieką schroniska TOZ w Chorzowie.

**W zakresie gospodarki komunalnej i inwestycji:**

1. W dniu 13.03.2020 r. odbył się objazd dróg gminnych z udziałem przedstawicieli Rady Miejskiej, Inspektora ds. dróg i kierownika referatu GKI. Zaktualizowano plan remontów dróg gminnych oraz oszacowano koszty.
2. Zakupiono materiał i rozpoczęto prace wymiany uszkodzonej nawierzchni mostu   
   pieszo-rowerowego nad Białą Przemszą.
3. Wykonano roczne przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowej.
4. Komisja przetargowa jest na etapie wyboru wykonawcy dla zadania: „Zagospodarowanie terenu nad rzeką Białą Przemszą polegające na budowie ścieżki edukacyjnej i 2 kładek edukacyjnych” w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy.
5. Rozpoczęto procedurę przygotowywania dokumentacji przetargowych dla projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki   
   wodno - ściekowej w Sławkowie”, który będzie współfinansowany z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zakres projektu obejmuje:

* wykonanie dokumentacji projektowej dla wymiany wewnętrznej instalacji gazowej   
  wraz z c.o. i wymianą pieca węglowego na gazowy w budynku przy ul. Okradzionowskiej 29 b,
* wymiany wewnętrznej instalacji gazowej wraz z c.o. i wymianą pieca węglowego na gazowy w budynku przy ul. Okradzionowskiej 29 b,
* wymianę pieca na oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej,
* wyposażenie w instalację fotowoltaiczną budynku oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej oraz budynku przy ul. Okradzionowskiej 29.

1. W ramach zadania „Utworzenie Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy   
   ul. Michałów 6 na potrzeby świadczenia usług społecznych” prowadzone są prace wyburzeniowe tarasu zewnętrznego. Wykonuje się roboty instalacyjne wewnątrz budynku oraz prowadzi się prace w zakresie nowych ścian wewnętrznych, tynków oraz przygotowanie   
   pod wymianę stolarki okiennej. Realizowane prace na dzień dzisiejszy zgodnie z harmonogramem.
2. Podpisano umowy na przyłącze gazowe oraz energetyczne dla budynku przy ul. Michałów 6.
3. W ramach zadania Remont budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją poddasza na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” zakończono prace związane z pokryciem dachowym z gontu drewnianego. Zgłoszono do odbioru częściowego zakończenie prac wykończeniowych i izolacyjnych   
   w pomieszczeniach: sala zajęć grupowych, sala ekspozycyjna, pracownia plastyczna, sala multimedialna, zaplecze kuchenne. Obecnie trwają prace wykończeniowe pozostałych pomieszczeń w budynku oraz prace izolacyjne ścian zewnętrznych. Realizacja prace na dzień dzisiejszy przebiega zgodnie z harmonogramem.
4. Rozpoczęto procedurę przetargową na zakup wyposażenia meblowego dla zadania: Remont budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją poddasza na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny   
   – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków.
5. W ramach zadania „Utworzenie Centrum Integracji Społeczno – Zawodowej – adaptacja segmentu B w Zespole Szkół przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 na potrzeby świadczenia usług społeczno – zawodowych” zakończono prace przy tynkach i wylewkach cementowych oraz ułożono instalacje elektryczne, teletechniczne, instalacje wod.-kan. oraz wentylacyjną i hydrantową. Wykonano dobudowę schodów do wiatrołapu – parter oraz dobudowę schodów do wejścia od strony atrium. Wykonano fundamenty podjazdu dla niepełnosprawnych.

Obecnie trwają prace wykończeniowe - montaż parapetów, montaż kratek wentylacyjnych, anemostatów, grzejników, ościeżnic drzwiowych. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z ułożeniem płytek ściennych oraz malowaniem sufitów i montażem opraw oświetleniowych.

**W zakresie spraw społecznych, kultury i oświaty:**

1. Złożenie wniosku na zakup laptopów w programie pn. „Zdalna szkoła”.
2. Wybór kierownika Klubu Dziecięcego „Maluszkowo”.
3. Przygotowanie wniosku do programu doposażenia stołówki szkolnej „Posiłek w domu   
   i w szkole moduł 3”.
4. Wprowadzenie procedury dot. bezpłatnego wypożyczenia komputerów dla uczniów i nauczycieli w celu zdalnej nauki podczas zawieszenia placówek oświatowych.

**Inne wybrane ważniejsze spotkania i wydarzenia w okresie międzysesyjnym:**

* Udział w XXII Sesji Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (11.02.2020 r.).
* Udział w uroczystym otwarciu biura senatorskiego Beaty Małeckiej – Libery,   
  Senator RP (11.02.2020 r.).
* Spotkanie z Andrzejem Skibą, Członkiem Zarządu PKP LHS (13.02.2020 r.).
* Udział w Gali Jubileuszowej z okazji 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej (15.02.2020 r.).
* Udział w Sesji Rady Miejskiej w Sławkowie (20.02.2020 r.).
* Udział w spotkaniu dotyczącym optymalizacji sieci połączeń publicznego transportu zbiorowego na obszarze Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (21.02.2020 r.).
* Uroczyste otwarcie Miejskiego Ośrodka Kultury po przeprowadzonej termomodernizacji (22.02.2020 r.).
* Udział w Koncercie Karnawałowym Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej   
  w Sławkowie – sala widowiskowa MOK (23.02.2020 r.).
* Spotkanie z Damianem Rutkowskim, Pierwszym Zastępcą Prezydenta Dąbrowy Górniczej w sprawie planowanego wprowadzenia ograniczenia tonażowego na odcinku ulicy Strzemieszyckiej w Dąbrowie Górniczej (02.03.2020 r.).
* Przeprowadzenie działań konsultacyjnych i protestacyjnych w sprawie koncepcji przebiegu przez Sławków szybkich linii kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego.
* Spotkanie z Arkadiuszem Chęcińskim, Prezydentem Miasta Sosnowiec oraz mediami w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego (02.03.2020 r.).
* Udział w spotkaniu w Urzędzie Metropolitalnym w Katowicach w sprawie koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego (03.03.2020 r.).
* Udział w spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym zorganizowanym przez Śląski Urząd Wojewódzki, w przedmiocie działań administracji rządowej i samorządowej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (05.03.2020 r.).
* Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku z zawieszeniem działalności placówek oświatowych w kraju (11.03.2020 r.).
* Spotkanie z Wojciechem Kowalskim, Proboszczem Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie (12.03.2020 r.).
* Udział w XXIII Sesji Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (13.03.2020 r.).
* Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (23.03.2020 r.) w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na terenie Sławkowa.
* Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w trybie zdalnym online   
  w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na terenie Sławkowa. (30.03.2020 r.)
* Udział w spotkaniu konsultacyjnym w trybie zdalnym online, dotyczącym omówienia spraw przygotowywanych na XXIV Sesję Zgromadzenia Górnośląsko   
  – Zagłębiowskiej Metropolii (06.04.2020 r.).
* Udział w XXIV Sesji Zgromadzenia Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii w trybie zdalnym online (08.04.2020 r.).
* Udział w programie „Loża Prezydentów” w TV Silesia, dotyczącym działań podejmowanych przez mniejsze gminy metropolii w walce z koronawirusem (15.04.2020 r.).
* Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w trybie zdalnym online,  
  w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na terenie Sławkowa (16.04.2020 r.).

Przygotowanie informacji:

**Rafał Adamczyk**

**Burmistrz Miasta Sławkowa**