REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH W 2021 R.

Opis stanu realizacji inwestycji miejskich

- „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” – realizacja części zadań w 2021 r.

Źródła finansowania:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

- Gmina Sławków

- Dotacja celowa z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Solidarności;

- Zadanie: Remont budynku DKD MOK wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją poddasza na cele Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Wartość zadania:

- Wyposażenie (z umowy):

- dostawa i montaż sprzętu multimedialnego: 288.387,00 zł brutto

- Opracowanie treści multimedialnych: 361 097,13 zł

Termin zakończenia realizacji

- wyposażenie – sprzęt multimedialny: styczeń 2021 roku

- opracowanie treści multimedialnych: kwiecień 2021 roku

Zakres:

Prace obejmowały m.in.: dostawę wyposażenia oraz sprzętu multimedialnego wraz z multimedialnymi treściami edukacyjnymi.

- Zadanie: Nasadzenia w ramach zagospodarowania terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie – Projekt „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków

Wartość zadania:

Roboty budowlane (z umowy): 99 260,00 zł

Termin zakończenia realizacji: kwiecień 2021 r.

- Zadanie: Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowa toalet publicznych

Wartość zadania:

- Roboty budowlane (z umowy):

Część nr 1 – Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie: 1.765.000,00 zł

Część nr 2 – Budowa toalet publicznych: 379.988,82 zł brutto

- Nadzór inwestorski (z umowy): 14.514,00zł brutto

- Nadzór archeologiczny (z umowy): 3.444,00 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji: styczeń 2021 r.

Zakres części nr 1 i nr 2:

Zadanie obejmuje powstanie stanowisk i ścieżek edukacyjnych, obiektów małej architektury, ścieżki sensorycznej, umocnienie brzegu rzeki, oczko wodne, skarpy, a także budowę energooszczędnego oświetlenia. W zakres wchodzi także budowa toalet.

- „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT”

- Zadanie: Utworzenie Centrum Integracji Społeczno – Zawodowej – adaptacja

segmentu B w Zespole Szkół przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 na potrzeby świadczenia

usług społeczno – zawodowych  – realizacja części zadań w 2021 r.

Wartość zadania:

- Wyposażenie – meble ( z umowy):  276 915,00 zł brutto zł brutto

Źródła finansowania:

- Gmina Sławków

Termin realizacji:

- Wyposażenie meble: lipiec 2021 roku

Zakres:

W ramach projektu wykonano montaż mebli i wyposażenia.

- Zadanie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami i budową trzech bezodpływowych zbiorników na nieczystości, na działce o numerze geodezyjnym 2118/31 przy ul. Fabryczna 11 w Sławkowie

Wartość zadania:

- Roboty budowlane (z umowy): 1 520 409,38  zł brutto;

- Nadzór inwestorski (z umowy):  29 335,50 zł brutto;

Źródła finansowania:

- Dotacja celowa z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Solidarności;

- Banku Gospodarstwa Krajowego

- Gmina Sławków

Termin zakończenia realizacji: grudzień 2021 roku

Zakres: obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 4 mieszkaniami wraz z instalacjami i budową trzech bezodpływowych zbiorników na nieczystości

- Zadanie: Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej na gruncie przy budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta przy ul.  Okradzionowskiej 29B w Sławkowie oraz na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej w Sławkowie – 2 części

Część nr 1 - Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49,9 kWp (nie mniej niż 48 kWp) na gruncie przy budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta przy ul.  Okradzionowskiej 29B w Sławkowie

Wartość zadania:

- Roboty budowlane (z umowy): 227 550,00 zł brutto

- Nadzór inwestorski (z umowy): 900,00 zł brutto;

Źródła finansowania:

Gmina Sławków

Termin zakończenia realizacji:  październik 2021 roku

Zakres:  dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49,9 kWp (nie mniej niż 48 kWp) na gruncie przy budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta przy ul.  Okradzionowskiej 29B w Sławkowie

Część nr 2 - Instalacji fotowoltaicznej o mocy do 35 kWp (nie mniej niż 30 kWp) na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej w Sławkowie

Wartość zadania:

- Roboty budowlane (z umowy): 178 350,00 zł brutto

- Nadzór inwestorski (z umowy): 700,00 zł brutto;

Źródła finansowania:

Gmina Sławków

Termin zakończenia realizacji:  listopad 2021 roku

Zakres:  Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej

- Zadanie: Modernizacja drogi w ul. Św. Jakuba wraz z infrastrukturą wodociągową

Wartość zadania:

- Roboty budowlane (z umowy):  547 674,84 zł brutto

- Nadzór inwestorski (z umowy):    4 920,00  zł brutto;

- Nadzór archeologiczny (z umowy): 4 500,57 zł brutto

Źródła finansowania:

- Dotacja celowa z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji;

- Gmina Sławków

Termin zakończenia realizacji: grudzień 2021 r.

Zakres obejmuje:

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego. Montaż sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych.

W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej, montaż obrzeży betonowych wraz z regulacją wysokościowa włazów istniejących studni.

- Remonty dróg gminnych

- Zadanie: Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg na terenie Gminy Sławków (4 części)

- Modernizacja fragmentów dróg gminnych: Myśliwych, Dębniki, Pasterska, Zbożowa, Gwarków Sławkowskich, Niwa, Hrubieszowska Boczna, Słonecznikowa, Żupnicza, Konarowa, Jagiellońska

- Modernizacja fragmentów dróg gminnych: Burki, Armii Krajowej

- Modernizacja fragmentów dróg gminnych: Miedawa, Jaśminowa

- Remont cząstkowy ubytków nawierzchni dróg gminnych

Wartość zadania:

- Roboty remontowe  (z umowy) część 1: 	347 521,84 zł brutto;

- Roboty remontowe (z umowy) część 2: 	55 542,65 zł brutto;

- Roboty remontowe (z umowy) część 3: 	100 855,07 zł brutto;

- Roboty remontowe (z umowy) część 4: 	58 795,23 zł brutto;

Źródła finansowania:

Gmina Sławków

Zakres:

W ramach części 1 została wykonana:

1)	modernizacja nawierzchni ul. Myśliwych, Dębniki, Pasterskiej, Zbożowej, Niwy, Hrubieszowskiej Bocznej.  Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie nakładki asfaltowej oraz opasek z kruszywa.

2)	modernizacja nawierzchni ul. Gwarków Sławkowskich, Żupniczej, Konarowej Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni oraz nakładki asfaltowej.

3)	modernizacja nawierzchni ul. Słonecznikowa. Naprawa podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.

4) modernizacja nawierzchni ul. Jagiellońska. Remont podbudowy i nakładka asfaltowa.

W ramach części 2 została wykonana:

1)	modernizacja nawierzchni ul. Burki. Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie nakładki asfaltowej oraz opasek z kruszywa.

2)	modernizacja nawierzchni ul. Armii Krajowej. Naprawa podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.

W ramach części nr 3 została wykonana:

1)	modernizacja nawierzchni ul. Miedawa. Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni oraz nakładki asfaltowej.

2)	modernizacja nawierzchni ul. Jaśminowa. Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie nakładki asfaltowej oraz opasek z kruszywa

W zakres części nr 4 wchodzi:

1)	regulacja wysokościowa włazów i wpustów ulicznych wraz z naprawą podbudowy i remontem cząstkowym masą bitumiczną na gorąco z obcięciem krawędzi i oblaniem emulsją; powierzchnia remontu 1,5 m x 1,5 m (ok. 2m2) – liczba: 19 szt.

2)	remont ubytków emulsją i grysami przy pomocy remontera, grubość 2-8 cm –ilość: 1200 m2

3)	remont ubytków masą bitumiczną na gorąco z obcięciem krawędzi i zalaniem emulsją,  grubość 5 cm –ilość: 100 m2.

4)	remont ubytków masą bitumiczną na gorąco z obcięciem krawędzi i zalaniem emulsją wraz z remontem podbudowy (5 cm MMA i 30 cm podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm – ilość: 30 m2;

VII.	Wykonanie dokumentacji do zadań inwestycyjnych – wykonane dokumentacje:

1. Zadanie: opracowanie dokumentacji projektowo wykonania przebudowy fragmentu sieci wodociągowej w ul. Zakościelnej

Wartość zadania:

a) Opracowanie dokumentacji (z umowy): 6 500,00 zł brutto

Źródła finansowania:

Gmina Sławków

termin realizacji – lipiec 2021 roku

2. Zadanie: Budowa fragmentu drogi ul. PCK wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363z późn.zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID, w tym załączników decyzji ZRID, podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie oraz uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Wartość zadania:

a) Opracowanie dokumentacji (z umowy): 58 900 zł brutto

Źródła finansowania:

Gmina Sławków

Planowany termin realizacji –  marzec 2022 roku

VIII. 	Zadania inwestycyjne i projektowe realizowane wspólnie z Powiatem Będzińskim, gdzie zleceniodawcą prac jest Starostwo Powiatowe w Będzinie – realizowane zadania:

  - Zadanie  Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4805 S – ulicy Olkuskiej na terenie miasta Sławków, od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Walcownia. Długość projektowanej modernizacji drogi wynosi ok. 522 m

Wartość zadania: 650 462,02 zł brutto

Źródła finansowania:

- Gmina Sławków – dotacja celowa 200.000,00 zł

- Starostwo Powiatowe

Planowany termin realizacji: marzec 2022 r.

Zakres:

▪ frezowanie istniejącej nawierzchni,

▪ wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

▪ wykonanie warstwy wyrównawczej (wzmacniającej) z betonu asfaltowego,

▪ odtworzenie konstrukcji drogi powiatowej w miejscu prowadzenia robót związanych z kanalizacją deszczową,

▪ wymianę krawężników betonowych oraz przełożenie częściowo istniejących nawierzchni

zjazdów i chodników,

▪ wymianę nawierzchni chodników wraz z ujednoliceniem ich szerokości,

▪ wyznaczenie zjazdów indywidualnych wraz z odtworzeniem lub wymianą konstrukcji

nawierzchni zjazdu,

▪ regulacja i oczyszczenie poboczy,

▪ regulację wysokościową wpustów,

▪ zabudowę nowych wpustów deszczowych wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,

▪ odtworzenie oraz uzupełnienie oznakowania poziomego.

Informację przygotował Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji