Sławków, 9.02.2022 r.

SO-VII.0057.1.2022

Informacja Burmistrza Miasta o pracy między sesjami

za okres od 21 grudnia 2021 r. do 9 lutego 2022 r.

W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami:

- Bieżąca realizacja zadań z zakresu działań zespołu ds. zieleni i utrzymania czystości, w tym m.in.: zimowe utrzymanie ciągów pieszych, przystanków, miejsc użyteczności publicznej, likwidacja dzikich wysypisk odpadów, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie przystanków.

- Kontrole palenisk w związku z alarmem smogowym, jak i prowadzenie kontroli palenisk domowych zgodnie z przyjętym harmonogramem działań kontrolnych (kontrole planowe źródeł ogrzewania i źródeł spalania paliw).

- Nadzór i koordynacja realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławków.

- Obsługa BDO w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów zbieranych w GPSZOK polegająca na wystawianiu kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów.

- Opracowanie ulotki informacyjnej na temat SMOGU.

- Opracowywanie sprawozdania z działań naprawczych wynikających z Programu Ochrony Powietrza za 2021 r.

- Opracowywanie sprawozdania z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2021.

- Opracowywanie sprawozdań do GUS i Trans GUS za 2021 r.

- Podejmowanie interwencji w związku ze zgłoszeniami na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

- Poprawa estetyki GPSZOK wraz z rozbudową systemu monitoringu wizyjnego.

- Prowadzenie rejestru deklaracji odpadowych.

- Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławków, tj. współpraca z TOZ Oddział w Chorzowie w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Sławków. Działania informacyjno-promocyjne w zakresie promowania adopcji zwierząt.

- Przygotowywanie dokumentacji związanych z realizacją zamówień publicznych (umowy, wnioski, zlecenia, faktury), w tym przeprowadzenie wspólnie z pracownikiem ZP.

- Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

- Przygotowanie materiałów i informacji na stronę www UM, w tym m.in. dotyczących zasad prowadzenia gospodarki leśnej, czy zanieczyszczeń powietrza.

- Przyjmowanie wniosków dotyczących odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

- Przystąpienie do ponownego rozpatrzenia spraw dotyczących nagromadzonych odpadów przy ul. Olkuskiej w Sławkowie.

- Realizacja Planu Zamówień Publicznych na rok 2022.

- Rozpatrywanie reklamacji związanych z brakiem odbioru odpadów oraz wyjaśnianie z firmą odbierającą odpady zaistniałych sytuacji. Udzielanie mieszkańcom miasta informacji dotyczących braku odbioru odpadów, a także właściwej segregacji.

- Rozpatrywanie zgłoszeń i wniosków związanych z wycinką drzew i krzewów.

- Udział w nagraniu dla Radia Katowice na temat różnorodności przyrodniczej doliny Białej Przemszy.

- Udział w pracach zespołu ds. budowy nowej kontenerowej oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej.

- W ramach prac zespołu ds. zieleni wycinka drzew z terenów gminnych dla których gmina uzyskała pozwolenie Starosty / konserwatora zabytków. Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu odbywa się poza sezonem lęgowym ptaków. W ramach prac prowadzone są także prace pielęgnacyjne drzew i krzewów w obrębie terenów zieleni miejskiej urządzonej.

- Weryfikacja sprawozdań podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Sławkowa i odbierających odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w mieście Sławków.

- Weryfikacja sprawozdań podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

- Wprowadzanie do bazy danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

- Współpraca z firmą ALBA MPGK Sp. z o.o. w sprawie nowych deklaracji w celu właściwej dystrybucji pojemników.

- Współpraca z placówkami oświatowymi – szkołami w zakresie wdrażania działań z zakresu edukacji ekologicznej.

- Wydawanie karmy dla kotów wolno żyjących i nadzór nad pracą społecznych opiekunów zwierząt. Monitorowanie stanu zwierząt – kotów wolnożyjących w okresie zimy.

- Wykonywanie zadań z zakresu utrzymywania czystości i porządku w gminie, m. in. zgłaszanie padłych zwierząt firmie zajmującej się ich utylizacją.

W zakresie gospodarki komunalnej i inwestycji:

- Dnia 27.12.2021 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami i budową trzech bezodpływowych zbiorników na nieczystości, na działce o numerze geodezyjnym 2118/31 przy ul. Fabryczna 11 w Sławkowie.

Wartość zadania: 1 489 800,00 zł

- Dnia 31.01.2021 r. w ramach monitorowania prac Wykonawcy odbyła się wizja w terenie mająca na celu ocenę postępu prac zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja drogi ul. Św. Jakuba wraz z infrastruktura wodociągową”. Postęp robót w zakresie nawierzchni z kostki oceniono na 90%. Pozostały do wykonania prace wykończeniowe i porządkowe, w tym związane z docięciem kostki wraz z regulacją wysokościową części urządzeń oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

- Dnia 03.01.2022 r. zostały podpisane umowy na pełnienie dyżuru i zadań kierowcy w trakcie „Akcji Zima” na terenie Gminy Sławków.

Liczba kierowców: 3.

- Dnia 03.01.2022 r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym przez TAURON Dystrybucja S.A dla:

- oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sławków na punktach świetlnych należących do Gminy. Wartość zadania: 30 575,64 zł

- oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sławków na punktach świetlnych należących do Tauron Nowe Technologie S.A. Wartość zadania: 176 993,36 zł

- Dnia 17.01.2022 r. w związku z awarią sieci SN 20 kV przy ul. Okradzionowskiej w Sławkowie będącej własnością Gminy Sławków zlecono zlokalizowanie uszkodzenia kabla 20 kV zasilającego SUW Sławków.

Wykonawca: TAURON Dystrybucja S.A. Wartość zadania: 4 366,50 zł

- Dnia 20.01.2022 r. w związku z awarią sieci SN 20 kV przy ul. Okradzionowskiej w Sławkowie będącej własnością Gminy Sławków zlecono naprawę kabla 20 kV zasilającego SUW Sławków wraz z wymianą uszkodzonego odcinka.

Wykonawca: TAURON Dystrybucja S.A. Wartość zadania: 8 948,25 zł

- W ramach gwarancji umowy nr GKI.272.26.2017 z dnia 11.09.2017 r. Gmina Sławków zwróciła się o naprawę uszkodzonej nawierzchni ul. Szerokotorowej.

Wykonawca Hucz Sp. z o.o. zobowiązał się do uzupełnienia ubytków do dnia 15.02.2022 r.

- Gmina Sławków zleciła zakup oraz montaż znaków pionowych na terenie miasta Sławkowa, w tym znaków wyznaczających miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

- Gmina Sławków w ramach umowy z TAURON Dystrybucja Serwis S.A., na świadczenia usług na infrastrukturze oświetleniowej w sposób zapewniający sprawność techniczną zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej wymieniła 53 szt. opraw oświetlenia ulicznego w Rynku. Oprawy zostały wymienione na model S-11 polskiego producenta “ROSA” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach. Nowe oprawy charakteryzują się większą efektywnością świetlną, mocą 42 W i temperaturą światła 3 500 K. Modernizacja oświetlenia pozwoliła na poprawę widoczności i zwiększyła bezpieczeństwo w zabytkowym centrum miasta. Ponadto wymiana opraw z 70 W na 42 W pozwoliła na osiągnięcie oszczędności mocy o 1 484 W.

- Gmina Sławków wysłała zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Dolinie Białej Przemszy przy ul. Młyńska w Sławkowie”.

- W celu zapewnienia mieszkańcom Sławkowa możliwości skorzystania z połączenia przesiadkowego z pociągu na autobus, Gmina Sławków wystąpiła do Zarządu Transportu Metropolitalnego z wnioskiem dotyczącym korekty godziny odjazdu linii autobusowej nr 949 z przystanku „Sławków Dworzec PKP” w związku z tym godzina odjazdu została przesunięta o 6 minut z godziny 6:19 na godzinę 6:25.

W okresie sprawozdawczym:

- dokonano analizy, opisano i przekazano do Referatu Księgowości i Budżetu 33 faktury;

- wydano 13 decyzji – naliczających opłatę roczną za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym;

- wydano 2 decyzje o uzgodnienie lokalizacji urządzeń infrastruktury;

- wydano 9 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego;

- zaopiniowano 2 projekty zmiany organizacji na czas budowy przyłączy.

W zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej

- Wydano warunki przyłączenia do sieci wodociągowej - 3 szt.

- Poddano wymianie 53 sztuki wodomierzy.

- Uzgodniono 4 projekty branżowe.

- Uzgodniono 1 projekt przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Wykonano następujące prace na sieci wodociągowej:

- 27.12.2021 usunięto awarię na rurociągu głównym Ø 100 (stal) ul. Jodłowa

- 28-29.12.2021 usunięto awarię na rurociągu głównym Ø 100 (stal) ul. Jodłowa

- 21.01.2022 usunięto awarię na przyłączu wodnym ul. Groniec 17a

- 23.01.2022 usunięto awarię na rurociągu głównym Ø 100 (stal) ul. Jodłowa

- Dnia 22.12.2021 i 11.01.2022 firma Tauron na zlecenie UM dokonała naprawy linii 20kV zasilania podstawowego obiektu przy ul. Okradzionowskiej 29b („mufowanie” linii oraz wymiana odcinka linii wraz z głowicami na słupie).

- Dnia 26.01.2022 firma BEM na zlecenie UM Sławków dokonała wymiany słupowego odłącznika sieciowego ZR10 na linii 20 kV.

- Dnia 01.02.2022 Dąbrowskie Wodociągi na zlecenie UM Sławków wykonały inspekcję kolektora spustowego zbiorników retencyjnych do rzeki Białej Przemszy.

- Zawarto 79 umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.

- Prowadzono „Akcję zima” w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych.

W zakresie spraw społecznych, kultury i oświaty:

- Zawarcie umów na nowy rok kalendarzowy w tym m. in. dot. punktu konsultacyjnego przy MOPS, opiekunów dowozu dzieci do szkół, w tym również niepełnosprawnych, zwrotu kosztów dowozu dzieci do placówek prywatnym samochodem osobowym.

- Przeprowadzenie postępowania na przygotowanie i dostarczenie bułek do Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Będzinie filia Sławków przy ul. Browarnej 55.

- Przeprowadzenie postępowania na skład i wydruk Kuriera Sławkowskiego.

- Ogłoszenie konkursów na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

W zakresie zarządzania projektami Sławkowa w ramach programów pomocowych:

- Opracowanie wniosku o dotację do konkursu Fundusz Naturalnej Energii w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pn.: „Odkrywajmy bioróżnorodność Doliny Białej Przemszy w Sławkowie na trasach aktywnej edukacji ekologicznej: questowej i geocachingowej”.

- Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem dokumentacji inwestycyjnej i przetargowej dla budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej oraz rozbudowy drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK od Klubu Dziecięcego „Maluszkowo” do ul. Krakowskiej. Zadania te mają przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Programu Strategicznych Inwestycji na łączną kwotę 8.322.800 złotych.

- Przygotowanie i złożenie dwóch wniosków o dotację z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na łączną kwotę 406.024 złotych.

- Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem 3 wniosków o dotację do drugiej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych.

Inne wybrane ważniejsze spotkania i wydarzenia w okresie międzysesyjnym

- Udział w spotkaniu z przedstawicielami Fundacji Mapa Pasji w Krakowie 
(22.12.2021 r.).

- Udział w spotkaniu reprezentantów gmin podregionu sosnowieckiego (27.12.2021 r.).

- Udział w komisjach Rady Miejskiej, dotyczących omówienia spraw przygotowywanych na Sesję Rady Miejskiej (28.12.2021 r.).

- Podpisanie aktów notarialnych dotyczących trzech lokali mieszkalnych przy ulicy PCK (29.12.2021 r.).

- Udział w Sesji Rady Miejskiej (29.12.2021 r.).

- Noworoczny Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie przed Ratuszem (31.12.2022 r.).

- Udział w spotkaniu w Komendzie Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach
(19.01.2022 r.).

- Udział w Koncercie Noworocznym w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej (21.01.2022 r.).

- Udział w spotkaniu konsultacyjnym w trybie zdalnym online, dotyczącym omówienia spraw przygotowywanych na XXXIX Sesję Zgromadzenia Górnośląsko 
– Zagłębiowskiej Metropolii (24.01.2022 r.).

- Złożenie kwiatów pod pomnikiem poświęconym poległym i pomordowanym w czasie wojny mieszkańcom Sławkowa, w rocznicę oswobodzenia Sławkowa spod okupacji niemieckiej – „Wyzwolenie Sławkowa” (24.01.2022 r.).

- Udział w XXXIX Sesji Zgromadzenia Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii, 
w trybie zdalnym online (26.01.2022 r.).

- Udział w 30 Finale WOŚP (30.01.2022 r.).

Przygotowanie informacji:

Rafał Adamczyk

Burmistrz Miasta Sławkowa