Sławków, 11.05.2022 r.

SO-VII.0057.3.2022

Informacja Burmistrza Miasta o pracy między sesjami

za okres od 20 kwietnia 2022 r. do 11 maja 2022 r.

W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami:

- Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew i krzewów.

- Prace pielęgnacyjne zieleni w obrębie terenów zieleni miejskiej urządzonej.

- Opracowanie dokumentu „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 r.”

- Sprawozdawczość dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnych tj. dla Marszałka Województwa Śląskiego, GUS

- Weryfikacja sprawozdań podmiotów prowadzących działalność z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych.

- Przygotowanie oświadczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego podmiotu zobowiązanego do uiszczania opłaty za usługi wodne tj. za odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Białej Przemszy.

- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska.

- Udział w posiedzeniach komisji ekologii oraz gospodarki odpadami komunalnymi Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

- Kontynuacja postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Maxtop Pro Sp. z o. o.

- Kontynuacja postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – ARGALI LS Sp. z o.o.

- Nadzór i koordynacja realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sławków.

- Obsługa BDO w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów zbieranych w GPSZOK polegająca na wystawianiu kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów.

- Podejmowanie interwencji w związku ze zgłoszeniami na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

- Kontynuacja postępowań w zakresie nakazania posiadaczom odpadów ich usunięcie z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych.

- Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławków, tj. współpraca z TOZ Oddział w Chorzowie w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Sławków.

- Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

- Rozpatrywanie reklamacji związanych z brakiem odbioru odpadów oraz wyjaśnianie z firmą odbierającą odpady zaistniałych sytuacji. Udzielanie mieszkańcom miasta informacji dotyczących braku odbioru odpadów, a także właściwej segregacji.

- Wprowadzanie do bazy danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

- Współpraca z firmą ALBA MPGK Sp. z o.o. w sprawie nowych deklaracji w celu właściwej dystrybucji pojemników.

- Wydawanie karmy dla kotów wolno żyjących i nadzór nad pracą społecznych opiekunów zwierząt. Monitorowanie stanu zwierząt –kotów wolnożyjących.

- Wydawanie skierowań na zabiegi kastracji/sterylizacji kotów i znakowania zwierząt.

- Przygotowanie opinii dotyczących kół łowieckich wnioskujących o wydzierżawienie obwodów łowieckich znajdujących się na obszarze Gminy Sławków.

- Rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących pojawiania się na terenach zabudowanych dzikich zwierząt.

- Zorganizowanie prelekcji dotyczącej występowania dzikich zwierząt na terenie naszego miasta z przedstawicielem Koła Łowieckiego „Cietrzew”.

- Organizacja obchodów Dnia Ziemi 2022 przy współudziale Nadleśnictwa Chrzanów oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W zakresie gospodarki komunalnej i inwestycji:

- Dnia 15.04.2022 r. unieważniono postępowanie na wybór Wykonawcy zadania pn.: „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Gminy Sławków w 2022 roku” - jedyna oferta przekraczała budżet zamawiającego.

- Dnia 28.04 .2022 r. ogłoszono postępowanie na modernizację fragmentów dróg gminnych:

Część I – modernizacja fragmentów dróg gminnych: ul. Gwarków Sławkowskich w Sławkowie

Część II – modernizacja fragmentów dróg gminnych: ul. Korzenna, Pasterska, Słonecznikowa, Niwa, Zagródki, Cechowa, Nullo w Sławkowie

Część III – modernizacja fragmentów dróg gminnych: ul. Konwaliowa w Sławkowie

Część IV – modernizacja fragmentów dróg gminnych: ul. Browarna w Sławkowie

Część V – bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Gminy Sławków

Termin otwarcia ofert: 13.05.2022 r.

- Dnia 19.04.2022 r. zostało zamontowane oznakowanie pionowe na terenie Gminy Sławków. Wykonawca: UNISTOP. Wartość zadania: 4 217,08 zł

- Dnia 19.04.2022 r. zostały zamontowane bariery drogowe U-12a z poprzeczką, na terenie gminy Sławków (5 szt.). Wykonawca: UNISTOP. Wartość zadania: 2521,50 zł

- Dnia 22.04.2022 r. wykonano mechaniczne zamiatanie dróg i chodników przy drogach gminnych w Sławkowie.

Wykonawca: Alba MPGK Sp. z o.o. Wartość zadania: 10 105,91 zł

- Dnia 09.05.2022 r. odpisano umowę dotyczą szczegółowych warunków budowy odcinka drogi gminnej, spowodowanej inwestycją niedrogową – budową obiektu Terminalu Przeładunkowego Gazów Płynnych.

- Dnia 09.05.2022 r. zostały uzupełnione ubytki w kładce na trasie ścieżki rowerowej.

Wartość zadania: 2 287,80 zł.

- Rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej na realizację zadania pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Dolinie Białej Przemszy przy ul. Młyńska w Sławkowie”.

W okresie sprawozdawczym:

- dokonano analizy, opisano i przekazano do Referatu Księgowości i Budżetu 31 faktur,

- wydano 3 decyzje – naliczające opłatę roczną za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym,

- wydano 8 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego,

- zaopiniowano 1 projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy przyłączy.

W zakresie zarządzania projektami Sławkowa w ramach programów pomocowych:

Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem dokumentacji inwestycyjnej i przetargowej dla budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków na ul. Browarnej oraz rozbudowy drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK od Klubu Dziecięcego „Maluszkowo” do ul. Krakowskiej. Zadania te mają przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Programu Strategicznych Inwestycji na łączną kwotę 8.322.800 złotych.

W zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej:

- Wydano warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – woda 3 szt., kanalizacja 4 szt.

- Poddano wymianie 24 sztuki wodomierzy.

- Uzgodniono 1 projekt branżowy.

- Uzgodniono 4 projekty przyłącza do sieci wodociągowej i 1 projekt przyłącza do sieci kanalizacyjnej.

- Zawarto 8 umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.

- Wykonano następujące prace na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

- 12-20.04.2022 r. zrealizowano I etap wymiany rurociągu w ul. Jodłowej. Wymieniono 130m odcinek sieci wodociągowej Ø110 w technologii PE. Do nowego odcinka sieci przepiętych zostało 7 nieruchomości.

- 25.04.2022 usunięto awarię na przepompowni ścieków P-11 ul. Groniec.

- 29.04.2022 usunięto awarię na rurociągu głównym Ø160 w ulicy Obrońców Westerplatte.

- Wymieniono 19 m odcinek rurociągu stalowego biegnącego pod jezdnią w rurze osłonowej.

- Uzupełniano oznakowanie pionowe dróg gminnych.

- Zamontowano (uzupełniono) 24 nasady hydrantowe w hydrantach na osiedlu Stawki.

- Wymieniono częściowo deskowanie mostu na ścieżce rowerowej.

W zakresie spraw społecznych, kultury i oświaty:

- Ogłoszono konkurs na dyrektora Miejskiego Przedszkola w Sławkowie.

- Złożono wniosek o dofinansowanie doposażenia stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole".

- Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach tzw. „Zielonej Szkoły” dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie.

- Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. "Organizacja prelekcji z zakresu zdrowia publicznego i warsztatów integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców Sławkowa".

- Rozpoczęcie realizacji projektu pn.: "Odkrywajmy bioróżnorodność Doliny Białej Przemszy w Sławkowie na trasach aktywnej edukacji ekologicznej: questowej i geocachingowej" dofinansowanego w ramach konkursu Funduszu Naturalnej Energii w wysokości 10.000,00 zł.

Inne wybrane ważniejsze spotkania i wydarzenia w okresie międzysesyjnym

- Udział w Inicjatywie Ekologicznej #trashchallenge 2022 w Sławkowie (23.04.2022 r.).

- Udział w XLII Sesji Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach (27.04.2022 r.).

- Udział w spotkaniu zorganizowanym przez GZM, w sprawie współpracy w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków w gminach na terenie GZM (27.04.2022 r.).

- Udział w uroczystości pożegnania absolwentów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie (29.04.2022 r.).

- Udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja (03.05.2022 r.).

- Udział w Uroczystej Sesji Rady Powiatu Będzińskiego (04.05.2022 r.).

- Podpisanie aktu notarialnego dot. nieruchomości przy ul. Francesco Nullo oraz ul. Strzemieszyckiej (09.05.2022 r.).

- Spotkanie z przedstawicielami firmy Barter S.A. w sprawie podpisania umowy dotyczącej szczegółowych warunków budowy odcinka drogi gminnej dla inwestycji nie drogowej tj. budowy obiektu Terminalu Przeładunkowego Gazów Płynnych (09.05.2022 r.).

Przygotowanie informacji:

Rafał Adamczyk

Burmistrz Miasta Sławkowa