Harmonogram prac remontowych dróg na 2023 r.

W oparciu o uchwalony budżet miasta na 2023 rok został opracowany harmonogram prac związanych z utrzymaniem stanu dróg gminnych i pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na remonty dróg powiatowych w Sławkowie.

W ramach infrastruktury dróg powiatowych zaplanowano:

Dział 600 rozdział 60014 § 6300 zakup usług pozostałych –  250.000,00

Miasto Sławków zadeklarowało udzielenie pomocy finansowej w 2023 roku Powiatowi Będzińskiemu w wysokości 250 tysięcy złotych z przeznaczeniem na inwestycję drogową.

Zaplanowano przeznaczyć tegoroczną pomoc na modernizację odcinka drogi powiatowej 4805S ul. Wrocławskiej od skrzyżowania z DK 94 w kierunku skrzyżowania z ul. gen. J. Hallera. Zaproponowano, aby prace polegały między innymi na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej.

W ramach infrastruktury dróg gminnych zaplanowano:

Dział 600 rozdział 60016 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 48 000,00 zł

- Umowy dla kierowców w ramach Akcji Zima 2023 r.

Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – zakup usług remontowych – 140 000,00 zł

Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Gminy Sławków w 2023 roku

W ramach zadania zostanie wykonana:

a) regulację wysokościową skrzynek zaworów (włazy studni oraz kratki wpustów są liczone jako dwa zawory) – 6 szt.

b) remont cząstkowy nawierzchni drogowych emulsją i grysami przy pomocy remontera (bez podziału na głębokość - w przypadku głębokości ubytku przekraczającego 8 cm dopuszcza się uzupełnienie fezem asfaltowym do gł. 8cm) – 1200 m2

c) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0-31 mm – 20 t.

d) remont cząstkowy masą (MMA) na gorąco gr. 5 cm z obcięciem krawędzi, oblaniem szwów i utylizacją urobku  – 200 m2

e) remont cząstkowy masą (MMA) na gorąco gr. 5 cm z obcięciem krawędzi i oblaniem szwów wraz z korytowaniem i ułożeniem podbudowy gr. 30 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm oraz utylizacją urobku – 60 m2 w jednym odcinku.

Dział 600 rozdział 60016 § 4210 – zakup materiałów – 80.000,00 zł

- Zakup oznakowania pionowego

- Zakup materiałów w ramach „Akcji Zima”

Dział 600 rozdział 60016 § 4300 –zakup usług pozostałych – 72 000,00 zł

- Malowanie oznakowania poziomego

- Przegląd dróg i mostów

- Przeglądy przejazdów kolejowych

- Przegląd sprzętu w ramach „Akcji Zima”

- Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 ramach inwestycji na drogach gminnych zaplanowano:

1) Modernizacja ulicy Groniec w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w związku ze wzrostem natężenia ruchu kołowego w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa  odcinka ul. Groniec o długości 415 metrów. Całkowita powierzchnia modernizacji drogi wynosi 1 672 m2. Realizacja zadania obejmuje: profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wykonanie opasek z kruszywa.

2) Modernizacja fragmentów dróg gminnych: ul. Niwa, ul. Stokrotek, ul. Wrzosowa, ul. Wiejska

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja nawierzchni fragmentu ul. Niwa o długości 265 m.b., ul. Stokrotek na długości 175 m.b., ul. Wrzosowa na długości 520 m.b. na szer.1. m, ul. Wiejskiej na długości 145 m.b.

Zakres ul. Wrzosowej: regulacja skrzynek zaworów oraz włazów, demontaż istniejącej nawierzchni (kostka/kruszywo) na głębokości 26 cm  wraz z transportem i utylizacją. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych w 2 warstwach.

Zakres ul. Niwa, ul. Stokrotek i ul. Wiejska: regulacja skrzynek zaworów oraz włazów, profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych wraz opaskami z kruszywa.

3) Modernizacja fragmentów dróg gminnych: ul. Michałów i ul. Zachodnia w Sławkowie

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja fragmentu 130 m.b. nawierzchni ul. Michałów oraz fragmentu nawierzchni ul. Zachodniej 70 m.b.

Zakres ul. Michałów: regulacja skrzynek zaworów oraz włazów, wykonanie koryta i podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych wraz opaskami z kruszywa .

Zakres ul. Zachodniej: regulacja skrzynek zaworów oraz włazów, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych wraz opaskami z kruszywa.

4) Modernizacja fragmentów dróg gminnych: ul. Korzenna w Sławkowie

W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja fragmentu 120 m.b. nawierzchni ul. Korzennej. Zakres: regulacja skrzynek zaworów oraz włazów, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych grubości po zagęszczeniu 6 cm wraz opaskami z kruszywa wraz ze ścięciem poboczy i utylizacją urobku.

Wykonanie fragmentów nakładek asfaltowych - realizacja zakresu będzie uzależniona od kwot złożonych ofert w postępowaniu przetargowym.

W załączeniu do harmonogramu prac remontowych dróg w mieście w 2023 roku - zestawienie kompleksowych prac remontowych na odcinkach dróg gminnych w 2022 r.

| Zestawienie prac remontowych na odcinkach dróg gminnych w 2022 r. |  |
| --- | --- |
| Nazwa ulicy | Długość remontowanego odcinka drogi (metry bieżące) | Powierzchnia remontowanego odcinka drogi (metry kwadratowe) | Wartość zadania (ZŁ) |  |
|  | ODCINKOWE NAKŁADKI ASFALTOWE |  |
| ul. Gwarków Sławkowskich | 244 | 1342 | 220 732,90 |  |
| ul. Pasterska | 55 | 275 | 42 616,52 |  |
| ul. Korzenna | 53 | 159 | 14 490,35 |  |
| ul. Niwa | 45 | 90 | 14 154,29 |  |
| ul. Zagródki | 85 | 255 | 31 098,31 |  |
| ul. Cechowa | 190 | 475 | 40 798,72 |  |
| ul. Fr. Nullo | 235 | 587,5 | 60 000,39 |  |
| ul. Konwaliowa | 215 | 967,5 | 91 629,28 |  |
| ul. Browarna | 54 | 216 | 37 640,90 |  |
| Suma | 2 596 | 9 210 | 553 161,66 |  |
|  | PODWÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE |  |
| Drogi gminne | Powierzchnia remontowanych dróg (metry kwadratowe) | Wartość zadania |  |
|  | 800 | 99 138,00 |  |
| Wartość prac remontowych ogółem | 652 299,66 |  |

W 2022 r rozpoczęto realizację inwestycji pn.: Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka  ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury  technicznej. W ramach zadania przebudowano fragment drogi ul. PCK wraz z chodnikami pomiędzy klubem dziecięcym a ul. Krakowską.  Wybudowano ponad 50 miejsc parkingowych. Dodatkowo rozbudowano istniejącą sieci kanalizacji deszczowej, przebudowano fragment sieci wodociągowej, gazowej i sieci oświetlenia ulicznego.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Transportowe Wikos Fresh Michał Strzelec

Planowany termin odbioru prac: maj 2023 r.

Wartość zadania: 1 987 093,70 zł

Wartość dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 1.672.800,00 zł

Opracowano:

Dagmara Lorek - Kierownik

Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji