Harmonogram prac remontowych dróg na 2022 r.

W oparciu o uchwalony budżet miasta na 2022 rok został opracowany harmonogram prac związanych z utrzymaniem stanu dróg gminnych i pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na remonty dróg powiatowych w Sławkowie.

W ramach infrastruktury dróg powiatowych zaplanowano:

Dział 600 rozdział 60014 § 6300 zakup usług pozostałych –  250.000,00

Miasta Sławkowa zadeklarowało udzielenie pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Będzińskiemu w wysokości 250 tysięcy złotych z przeznaczeniem na inwestycję drogową.

Zaplanowano przeznaczyć tegoroczną pomoc na modernizację odcinka drogi powiatowej 4809S od zmodernizowanej powiatowej ul. Kolejowej do skrzyżowania ul. Obrońców Westerplatte z ul. Gen. Wł. Sikorskiego. Zaproponowano, aby prace polegały między innymi na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej i wymianie jednostronnie krawężnika.

W ramach infrastruktury dróg gminnych zaplanowano:

Dział 600 rozdział 60016 § 4170 – zakup usług remontowych – 25 000,00 zł

- Umowy dla kierowców w ramach Akcji Zima 2022 r.

Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – zakup usług remontowych – 100 000,00 zł

- regulacja wysokościowa skrzynek zaworów – 15 szt.

- remont cząstkowy nawierzchni drogowych emulsją i grysami przy pomocy remontera  – 1050 m2

- remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0-31 mm – 15 t.

- remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco gr. 5 cm z obcięciem krawędzi i oblaniem szwów – 100 m2.

- remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco gr. 5 cm  z obcięciem krawędzi i oblaniem szwów wraz z korytowaniem i ułożeniem podbudowy gr. 30 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 35 m2.

Dział 600 rozdział 60016 § 4210 – zakup materiałów – 60.000,00 zł

- Zakup oznakowania pionowego

- Zakup materiałów w ramach „Akcji Zima”

Dział 600 rozdział 60016 § 4300 –zakup usług pozostałych – 70 000,00 zł

- Malowanie oznakowania poziomego

- Zamiatanie dróg

- Przegląd dróg i mostów

- Przeglądy przejazdów kolejowych

- Przegląd sprzętu w ramach „Akcji Zima”

- Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 ramach inwestycji na drogach gminnych zaplanowano:

- Modernizacja nawierzchni ulicy Zakościelnej wraz infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną  – wartość kosztorysowa 731 457,75 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 115 m na działkach 3682 i 3748/2 odprowadzającej ścieki sanitarne z nieruchomości położonych przy ul. Zakościelnej oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni w kostce betonowej oraz odtworzenie pobocza z tłucznia.

- Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej – realizacja zadania w latach 2022-2023. Wartość zadania: 1 968 00,00 zł, w tym 15% udział własny Gminy Sławków. Dofinansowanie z programu Polski Ład.

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę ul. PCK na odcinku od Klubu Dziecięcego Maluszkowo do ul. Krakowskiej, składającą się w szczególności z wykonania:

- jezdni asfaltowej o szerokości 5,5m i długości 111,16 m w istniejącym śladzie ul. PCK,

- jezdni brukowej o szerokości 5,0m i długości 73,53m wzdłuż bloków nr 13a i 17,

- obustronnych chodników o szerokości 2,0m wzdłuż jezdni asfaltowej oraz lewostronnego chodnika wzdłuż jezdni brukowej,

- 48 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5 x 5,0m o nawierzchni z płyt ażurowych do parkowania prostopadłego wzdłuż obydwu jezdni,

2 miejsc parkingowych o wymiarach 3,6 x 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej do parkowania prostopadłego przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

e) wymiany fragmentu wodociągu

f) nowego oświetlenia ulicznego w przebudowywanym fragmencie

- Modernizacja drogi na ul. Gwarków Sławkowskich w Sławkowie – 330 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja odcinka drogi od zjazdu z DK 94 do wiaduktu kolejowego na szerokości 5,5 m z uwzględnieniem jednej mijanki dla samochodów ciężarowych. Zadanie obejmuje wykonanie korytowania na głębokość 50 cm, wykonanie koryta z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz 2 warstw nawierzchni asfaltowych.

- Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta – 300.000,00 zł.

Wykonanie fragmentów nakładek asfaltowych - realizacja zakresu będzie uzależniona od kwot złożonych ofert w postępowaniu przetargowym:

Część 1

- modernizacja nawierzchni ul. Korzennej od drogi powiatowej do ul. Borówkowej na dł. 53 m, szer. 3 m. Zakres obejmuje: wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie nakładki asfaltowej oraz opasek z kruszywa.

- modernizacja nawierzchni ul. Pasterskiej. Zakres obejmuje: wykonanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej .

- modernizacja nawierzchni ul. Słonecznikowa - na długości 75 m na szer. 4,5 m. Zakres obejmuje: wykonanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie

- modernizacja nawierzchni ul. Niwa – od istniejącej nakładki asfaltowej na dł. 45 m., szer. 2 m do posesji nr 21. Zakres obejmuje:  wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem oraz wykonanie nakładki asfaltowej.

- modernizacja nawierzchni ul. Zagródki – na dł. 85 m., szer. 3 m kontynuacja od istniejącej nawierzchni do nr 11. Zakres obejmuje: wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem oraz wykonanie nakładki asfaltowej

- modernizacja nawierzchni ul. Cechowej. Zakres obejmuje: wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni oraz nakładki asfaltowej.

- modernizacja nawierzchni ul. Fr. Nullo - na dł. 235 m szer. 2.5 m. Zakres obejmuje: remont podbudowy z kruszywa (najbardziej zdegradowane fragmenty) kontynuacja nawierzchni asfaltowej do granicy gminy

Część 2

a)  modernizacja nawierzchni ul. Konwaliowej - kontynuacja wykonania nawierzchnia asfaltowej na odcinku dł. 228 m szer. 5,5 m od przystanku autobusowego. Zakres obejmuje: wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie nakładki asfaltowej oraz opasek z kruszywa.

Część 3

a) modernizacja nawierzchni ul. Browarnej – kontynuacja nawierzchni asfaltowej w kierunku centrum na długości 54 m szer. 4 m. Zakres obejmuje: wykonanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Wykonanie nakładki asfaltowej oraz opasek z kruszywa

W załączeniu do harmonogramu prac remontowych dróg w mieście w 2022 roku załączono - Zestawienie kompleksowych prac remontowych na odcinkach dróg gminnych w 2021 r.

| Zestawienie prac remontowych na odcinkach dróg gminnych w 2021 r. |  |
| --- | --- |
| Nazwa ulicy | Długość remontowanego odcinka drogi (metry bieżące) | Powierzchnia remontowanego odcinka drogi (metry kwadratowe) | Wartość zadania (ZŁ) |  |
|  | ODCINKOWE NAKŁADKI ASFALTOWE |  |
| ul. Burki | 150 | 450 | 27 588,73 |  |
| ul. Miedawa | 340 | 1088 | 54 041,07 |  |
| ul. Jaśminowa | 230 | 920 | 46 814,00 |  |
| ul. Myśliwych | 350 | 1190 | 65 022,13 |  |
| ul. Dębniki | 150 | 405 | 25 010,96 |  |
| ul. Pasterska | 20 | 140 | 11 524,12 |  |
| ul. Zbożowa | 255 | 892 | 63 086,26 |  |
| ul. Gwarków Sławkowskich | 410 | 1435 | 62 037,70 |  |
| ul. Niwa | 210 | 630 | 55 040,32 |  |
| ul. Hrubieszowska boczna | 155 | 543 | 53 104,24 |  |
| ul. Żupnicza | 100 | 350 | 16 474,63 |  |
| ul. Konarowa | 70 | 231 | 11 108,70 |  |
| ul. Jagiellońska | 156 | 936 | 41 451,62 |  |
| Suma | 2 596 | 9 210 | 532 304,48 |  |
|  | PODWÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALANIE |  |
| Drogi gminne | Powierzchnia remontowanych dróg (metry kwadratowe) | Wartość zadania |  |
|  | 1 269,17 | 43 151,78 |  |
| Wartość prac remontowych ogółem | 575 456,26 |  |

W ramach udzielonej przez Gminę Sławków pomocy finansowej w 2021 roku Powiatowi Będzińskiemu w wysokości 200 tysięcy złotych zrealizowano inwestycję drogową pn.: Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4805 S – ulicy Olkuskiej na terenie miasta Sławków, od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Walcownia. Długość zmodernizowanej drogi wynosi 522 m. Wartość zadania: 650 462,02 zł brutto.

Opracowano 11.04.2022 r.:

Dagmara Lorek - Kierownik

Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji